项目工作计划

一个月内计划：

* 第一周完成本地功能代码：包括个人游记的浏览添加修改删除，个人信息的添加修改删除, 程序设置界面(AddTravelActivity, EditMyTravelActivity, AddNoteActivity, EditMyNoteActivty, PersonalFragment, EditPersonalActivity, SettingFragment, )
* 第二周完成客户端与服务器接口交互相关功能代码：注册登录，上传载入游记，旅游信息等。(RegisterActivity, LoginActivity, FeedBackActivity )
* 第三周 计划
* 第四周完成UI适配和测试(界面设计, 动效，不同版本，不同分辨率适配，功能测试)

2.19

完成Note和Travel的关联功能。

2.20

完成个人信息管理模块功能

2.21

完成设置界面功能