2.19-3.19工作周计划

第一周

* 从去哪儿网或穷游网抓取攻略（PDF和文字）

2.19 学习使用scrapy进行循环抓取

2.20 设计爬虫实现文件抓取

2.21 设计爬虫抓取所需攻略

第二周

* 从百度百科或其他旅游网站抓取景点简要信息
* 从中国天气网抓取天气预报
* 与服务器端进行整合
* 着手设计网站

第三周

协助完成网站的搭建

第四周

整合与测试